# 附件 7・經費需求（第二部分）— 經費表（核定修正版）

計畫名稱：Munea 沐寧：AI 健康陪伴照護 App 開發與家庭與企業ESG場域應用服務計畫　計畫期間：115 年 6 月 25 日–116 年 3 月 31 日（9 個月；核定預算分配 115 年度 1,900 千元、116 年度 0 千元）　申請公司：嘉瑪科技股份有限公司（統編 24461087）　核定總經費 4,451,000 元、補助款 1,900,000 元（42.68%）、自籌款 2,551,000 元；各會計科目補助款均未逾該科目總經費 50%。單位：新臺幣元。

【115/10 修正】依核定函與審查意見修正：期程 115/6/25–116/3/31（9 個月）；總經費 4,451 千元、補助 1,900 千元、自籌 2,551 千元；經費集中於人事費與資安委外驗證費；查核點重新編號並量化。紅字粗體底線為修正處。設備使用費（境外雲端與工具帳單無我國統一發票）與創新服務推廣費（改由公司於計畫外自籌）不編列。

## 一、開發總經費預算表

| 科目 | 補助款 | 自籌款 | 合計 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 人事費 | 1,900,000 | 2,237,000 | 4,137,000 | 92.95% |
| 2. 消耗性器材及原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3. 設備使用費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4. 設備維護費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5. 無形資產、委託研究或勞務費（驗證費） | 0 | 314,000 | 314,000 | 7.05% |
| 6. 國內差旅費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 7. 創新服務推廣費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 總計 | 1,900,000 | 2,551,000 | 4,451,000 | 100.00% |

驗算：補助款 1,900,000＋0 = 1,900,000；自籌款 2,237,000＋314,000 = 2,551,000；合計 4,451,000 ✅ 補助比率 42.69%；人事費補助占人事費 45.93%、驗證費 0%，均未逾 50% ✅

## 二、各科目明細表

### 2.1 人事費表

| 編號 | 姓名 | 職務別（計畫職稱） | 月薪（元/月） | 投入人月 | 概算金額 | 補助款（45.93%） | 自籌款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾宇晞 | 計畫主持人／產品負責人，兼 App 開發主責 | 120,000 | 6.77 | 812,000 | 373,000 | 439,000 |
| 2 | 黃聖育 | AI 研發工程師 | 73,600 | 6.21 | 457,000 | 210,000 | 247,000 |
| 3 | 王再旺 | 系統整合暨後端研發工程師 | 97,600 | 6.26 | 611,000 | 281,000 | 330,000 |
| 4 | 李守益 | 後端研發工程師 | 79,600 | 5.47 | 435,000 | 200,000 | 235,000 |
| 5 | 袁震宇 | UIUX 設計工程師，前端主責 | 62,600 | 5.57 | 349,000 | 160,000 | 189,000 |
| 6 | 黃郁筑 | UIUX 設計工程師 | 52,600 | 5.52 | 290,000 | 133,000 | 157,000 |
| 7 | 鄭郁潔 | 軟體測試工程師 | 27,600 | 6.64 | 183,000 | 84,000 | 99,000 |
| 8 | 林勇全 | AI 技術／架構顧問 | 27,600 | 4.44 | 123,000 | 56,000 | 67,000 |
| 9 | 蔡雅歌 | 軟體測試與研發支援工程師 | 43,825 | 4.20 | 184,000 | 85,000 | 99,000 |
| 10 | 陳少喬 | 系統分析與需求規劃 | 35,600 | 3.57 | 127,000 | 58,000 | 69,000 |
| 11 | 蔡盛全 | 場域驗證與使用者研究主持 | 119,416 | 4.74 | 566,000 | 260,000 | 306,000 |
|  | 合計 | 11 人、59.39 人月 |  |  | 4,137,000 | 1,900,000 | 2,237,000 |

驗算：各列＝月薪 × 投入人月，四捨五入至千元；812＋457＋611＋435＋349＋290＋183＋123＋184＋127＋566 = 4,137 千元；補助款 1,900 千元（45.93%）、自籌款 2,237 千元。

### 2.2 消耗性器材及原材料費表

本計畫為純軟體開發案（App 開發＋場域驗證服務），無消耗性器材及原材料支出。本項未編列，金額 0 元。

### 2.3 設備使用費表

| 項目 | 內容說明 | 單價 | 數量 | 月數 | 小計 | 補助款 | 自籌款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本計畫不編列 | 境外雲端與開發工具帳單無我國統一發票，由公司自行負擔 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |

設備使用費 0 元（不編列）。

（本科目不編列，無核銷憑證。）

### 2.4 設備維護費表

本計畫所用雲端資源╱工具皆為訂閱租用制、無自有設備需維護。本項未編列，金額 0 元。

### 2.5 無形資產、委託研究或勞務（驗證）費表

| 項目 | 內容說明 | 委外機構 | 金額 | 補助款 | 自籌款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行動應用 App 基本資安檢測 L2（Android、iOS 各 1 支，含複測至通過、合格證明與 MAS 標章） | 依「行動應用 App 基本資安檢測基準 V4.0」L2 類檢測 | 鑒真數位有限公司（MAS 認可實驗室） | 144,000 | 0 | 144,000 |
| 網站與主機弱點掃描（初測＋複測） | 對外網站 1 個網域、主機 50 個 IP 以內；網站報告併供 App 檢測（WebView） | 思維風險管理顧問股份有限公司 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 辦公室網路到場弱點掃描 | 工程師到場 6 小時，掃描辦公室內部網路 | 思維風險管理顧問股份有限公司 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 社交工程演練 | 電子郵件釣魚演練（50 個帳號內）＋演練報告 | 思維風險管理顧問股份有限公司 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 資安意識教育訓練 | 全員 2 小時課程 | 思維風險管理顧問股份有限公司 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 合計 |  |  | 314,000 | 0 | 314,000 |

驗算：200,000 元＝補助款 100,000 元＋自籌款 100,000 元。

資安協作與送測窗口為愛台灣驗證股份有限公司；實際 App 基本資安檢測由政府認可之第三方實驗室執行，正式檢測單位以簽約及送測時認可名錄為準。

### 2.6 國內差旅費表

本計畫執行團隊皆為專職駐點，場域驗證（健康中心╱ESG 企業）以在地拜訪為主，暫不編列國內差旅費。本項未編列，金額 0 元。

### 2.7 創新服務推廣費表

| 項目 | 內容說明 | 金額 | 補助款 | 自籌款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本計畫不編列 | 推廣活動由公司於計畫外自籌辦理 | 0 | 0 | 0 |

創新服務推廣費 0 元（不編列）。

參展費 200,000 內容拆項（供審查參考，實際核銷依正式憑證）

| 細項 | 概估金額 |
| --- | --- |
| 本計畫不編列 | 0 |

（推廣費不編列，原參展細項刪除。）

推廣策略說明：本服務為雙邊市場（家庭端由子女付費、機構端由長照／健康中心採購），三軌推廣分別對應——參展（照顧科技子展）直接觸及長照機構決策者、現場實機體驗並蒐集場域試辦意向，為 E 分項場域推廣之主戰場與具體成果；社群廣告以短影音情感訴求擴散觸及潛在家庭；數位廣告觸及主動搜尋長者照顧解方之子女。三軌並行方能同時驗證 B 端導入與 C 端獲客兩條路徑，缺一則計畫效益指標無法完整驗證。

## 三、資安經費運用表

| 項目 | 說明 | 金額 | 是否重複編列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委外驗證費 | App 基本資安檢測 L2、弱點掃描、社交工程演練、資安意識訓練 | 314,000 | 否 |
| 人事費內資安人力 | 不另列 | 0 | — |
| 資安經費合計 |  | 314,000 |  |
| 占總經費比例 | 314,000 ÷ 4,451,000 | 7.05% | ≥ 7% ✅ |

驗算：資安委外 314,000 ÷ 總經費 4,451,000 = 7.05% ≥ 7% ✅（全數委外，人事費不另列資安人力）

## 四、年度經費分配表

本計畫全案執行期間為 115 年 6 月至 115 年 11 月，僅涉單一年度（115 年度），無跨年度分配需求。

| 會計科目 | 115 補助款 | 115 自籌款 | 115 小計 | 116 補助款 | 116 自籌款 | 116 小計 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人事費 | 1,900 | 1,251 | 3,151 | 0 | 986 | 986 | 4,137 |
| 驗證費（資安委外） | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 314 |
| 總計 | 1,900 | 1,251 | 3,151 | 0 | 1,300 | 1,300 | 4,451 |

### 附：115 年度內執行期程參考分配（依甘特圖月進度累計比率換算，非必填、僅供審查參考）

甘特圖月累計進度：08 月 15% → 09 月 40% → 10 月 72% → 11 月 100%（即單月增量 15% / 25% / 32% / 28%）。

| 月份 | 單月進度 | 概算金額 | 補助款 | 自籌款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115/06 | 0.5% | 22,000 | 13,000 | 9,000 |
| 115/07 | 7.6% | 337,000 | 203,000 | 134,000 |
| 115/08 | 11.5% | 514,000 | 310,000 | 204,000 |
| 115/09 | 12.8% | 568,000 | 342,000 | 226,000 |
| 115/10 | 12.1% | 539,000 | 325,000 | 214,000 |
| 115/11 | 12.9% | 573,000 | 346,000 | 227,000 |
| 115/12 | 13.4% | 598,000 | 361,000 | 237,000 |
| 116/01 | 12.4% | 553,000 | 0 | 553,000 |
| 116/02 | 10.9% | 484,000 | 0 | 484,000 |
| 116/03 | 5.9% | 263,000 | 0 | 263,000 |
| 合計 | 100.0% | 4,451,000 | 1,900,000 | 2,551,000 |

註：本參考表小數點四捨五入，115 年度尾差併入 115/12、116 年度尾差併入 116/03；補助款╱自籌款欄位加總後與第一段年度經費分配表完全一致、無尾差。正式核銷仍以第一段「115 年度」整年合計為準。

年度分配：補助款依核定函 115 年度 1,900 千元、116 年度 0；自籌款依辦公室建議 115 年度 1,251 千元、116 年度 1,300 千元（單位：千元）。

## 五、總驗算彙總

| 驗算項目 | 結果 |
| --- | --- |
| 人事費逐列加總 | 4,137,000 ✅ |
| 驗證費 | 314,000 ✅ |
| 設備使用費、創新服務推廣費 | 0（不編列） |
| 總經費 | 4,137,000＋314,000 = 4,451,000 ✅ |
| 補助款 | 1,900,000（42.69%）✅；人事費補助占人事費 45.93% ≤ 50% ✅ |
| 自籌款 | 4,451,000 − 1,900,000 = 2,551,000 ✅ |
| 年度 | 115：3,151（補助 1,900＋自籌 1,251）；116：1,300（自籌）✅ |
| 月別 | 115/06–115/12 合計 3,151,000；116/01–116/03 合計 1,300,000 ✅ |
| 資安經費占比 | 314,000 ÷ 4,451,000 = 7.05% ≥ 7% ✅ |

- 2.5 驗證費表：資安協作與送測窗口已填為愛台灣驗證股份有限公司；正式 App 檢測實驗室須於簽約及送測時依政府認可名錄確認，避免書面審查被要求補件。

- （推廣費不編列，本項刪除。）

- AI 開發工具核銷憑證：屬專業研發軟體營業租賃，須於採購時即保存可載明計費期間之正式帳單與付款證明（詳 2.3 表下方備註）。