# 附件 7・經費需求（第二部分）— 經費表（核定修正版）

計畫名稱：Munea 沐寧：AI 健康陪伴照護 App 開發與家庭與企業ESG場域應用服務計畫　計畫期間：115 年 6 月 25 日–116 年 3 月 31 日（9 個月；核定預算分配 115 年度 1,900 千元、116 年度 0 千元）　申請公司：嘉瑪科技股份有限公司（統編 24461087）　核定總經費 4,451,000 元、補助款 1,900,000 元（42.68%）、自籌款 2,551,000 元；各會計科目補助款均未逾該科目總經費 50%。單位：新臺幣元。

【2026-10-13 依數位產業署核定函修正】計畫期程修正為 115 年 6 月 25 日至 116 年 3 月 31 日；核定總經費 4,451 千元、補助款 1,900 千元（42.68%）、自籌款 2,551 千元；查核點改為三波（115/12 期中階段、116/01 Android 功能驗收、116/03 結案）；六項驗收指標正式納入查核點。本檔紅字＋粗體＋底線＝本次修正處。各科目補助款分配採方案 A（人事 1,687／設備 113／驗證 100／推廣 0 千元）【待拍板】。

## 一、開發總經費預算表

| 科目 | 補助款 | 自籌款 | 合計 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 人事費 | 1,687,000 | 1,688,000 | 3,375,000 | 75.83% |
| 2. 消耗性器材及原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3. 設備使用費 | 113,000 | 383,000 | 496,000 | 11.14% |
| 4. 設備維護費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5. 無形資產、委託研究或勞務費（驗證費） | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 4.49% |
| 6. 國內差旅費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 7. 創新服務推廣費 | 0 | 380,000 | 380,000 | 8.54% |
| 總計 | 1,900,000 | 2,551,000 | 4,451,000 | 100.00% |

驗算：補助款 1,687,000+113,000+100,000+0 = 1,900,000；自籌款 1,688,000+383,000+100,000+380,000 = 2,551,000；合計 4,451,000 ✅ 補助比率 42.69%；各科目補助款占該科目比率：人事 49.98%、設備 22.78%、驗證 50.00%、推廣 0.00%，均未逾 50% ✅

## 二、各科目明細表

### 2.1 人事費表

| 編號 | 姓名 | 職務別（計畫職稱） | 月薪（元/月） | 投入人月 | 概算金額 | 補助款（50%） | 自籌款（50%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾宇晞 | 計畫主持人／產品負責人（PO） | 120,000 | 3.53 | 424,000 | 212,000 | 212,000 |
| 2 | 黃聖育 | AI 研發工程師 | 73,600 | 4.73 | 348,000 | 174,000 | 174,000 |
| 3 | 李守益 | 後端研發工程師（兼資安） | 79,600 | 4.73 | 377,000 | 189,000 | 188,000 |
| 4 | 王再旺 | 系統整合暨後端研發工程師（兼資安） | 97,600 | 4.73 | 462,000 | 231,000 | 231,000 |
| 5 | 袁震宇 | UIUX 設計工程師 | 62,600 | 3.53 | 221,000 | 111,000 | 110,000 |
| 6 | 陳少喬 | 系統分析與需求規劃 | 35,600 | 4.73 | 168,000 | 84,000 | 84,000 |
| 7 | 蔡雅歌 | 軟體測試與研發支援工程師 | 43,825 | 4.73 | 207,000 | 104,000 | 103,000 |
| 8 | 陳佩珊 | 多媒體介面設計工程師 | 49,600 | 4.73 | 235,000 | 117,000 | 118,000 |
| 9 | 黃郁筑 | UIUX 設計工程師 | 52,600 | 4.73 | 249,000 | 124,000 | 125,000 |
| 10 | 蔡盛全 | 場域驗證與使用者研究主持 | 119,416 | 3.53 | 422,000 | 211,000 | 211,000 |
| 11 | 鄭郁潔 | 軟體測試工程師 | 27,600 | 4.73 | 131,000 | 65,000 | 66,000 |
| 12 | 林勇全 | AI 技術／架構顧問 | 27,600 | 4.73 | 131,000 | 65,000 | 66,000 |
|  |  | 合計（12 人、53.16 人月） |  | 53 | 3,375,000 | 1,687,000 | 1,688,000 |

驗算：入口依各列概算金額四捨五入至千元，424+348+377+462+221+168+207+235+249+422+131+131 = 3,375 千元；補助款 1,687 千元（49.98%）、自籌款 1,688 千元。

### 2.2 消耗性器材及原材料費表

本計畫為純軟體開發案（App 開發＋場域驗證服務），無消耗性器材及原材料支出。本項未編列，金額 0 元。

### 2.3 設備使用費表

| 項目 | 內容說明 | 單價 | 數量 | 月數 | 小計 | 補助款（22.78%） | 自籌款（77.22%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專業研發軟體租金（AI 開發工具：Claude＋Codex） | 開發用 AI 輔助工具帳號營業租賃 | 6,000 元/帳號・月 | 10 帳號 | 4.73 | 284,000 | 65,000 | 219,000 |
| 雲端顯卡（GPU）租金 | AI 模型訓練╱推論用雲端 GPU 租用 | 20,000 元/張・月 | 2 張 | 4.73 | 189,000 | 43,000 | 146,000 |
| 雲端主機（Cloud Run） | App 後端服務雲端運算資源 | 2,000 元/月 | 1 | 4.73 | 9,000 | 2,000 | 7,000 |
| 專業軟體租金（Gemini API） | AI 模型 API 使用費 | 2,000 元/月 | 1 | 4.73 | 9,000 | 2,000 | 7,000 |
| 雲端主機（Supabase） | 資料庫╱後端服務雲端資源 | 1,000 元/月 | 1 | 4.73 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
|  | 合計 |  |  |  | 496,000 | 113,000 | 383,000 |

驗算：284,000+189,000+9,000+9,000+5,000 = 496,000 ✅（月數依核定版 4.73 人月基準；期程延長後金額不變）；補助款 113,000、自籌款 383,000 ✅

核銷憑證備註（依附件 8「創新或研究發展設備使用費」營業租賃規定）：AI 開發工具屬「專業研發軟體之營業租賃」，應備妥訂閱／租賃證明、載明計費期間之逐月單據（供應商可下載之正式帳單）、信用卡或轉帳付款證明；涉外幣支付者另附當時之外幣匯率表，並檢附用途與分攤說明。國外採購、收據形式憑證均為規定所容許。

### 2.4 設備維護費表

本計畫所用雲端資源╱工具皆為訂閱租用制、無自有設備需維護。本項未編列，金額 0 元。

### 2.5 無形資產、委託研究或勞務（驗證）費表

| 項目 | 內容說明 | 委外機構 | 金額 | 補助款（50%） | 自籌款（50%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| App 第三方資安檢測 | Android／iOS App 委外資安弱點檢測與報告 | 愛台灣驗證股份有限公司（資安協作與送測窗口；實際 App 基本資安檢測由政府認可之第三方實驗室執行，正式檢測單位以簽約及送測時認可名錄為準） | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
|  | 合計 |  | 200,000 | 100,000 | 100,000 |

驗算：200,000 元＝補助款 100,000 元＋自籌款 100,000 元。

資安協作與送測窗口為愛台灣驗證股份有限公司；實際 App 基本資安檢測由政府認可之第三方實驗室執行，正式檢測單位以簽約及送測時認可名錄為準。

### 2.6 國內差旅費表

本計畫執行團隊皆為專職駐點，場域驗證（健康中心╱ESG 企業）以在地拜訪為主，暫不編列國內差旅費。本項未編列，金額 0 元。

### 2.7 創新服務推廣費表

| 項目 | 內容說明 | 金額 | 補助款（0%） | 自籌款（100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 參展費 | Cares Expo Taipei 台北國際照顧博覽會（115/10/01–03・南港展覽館一館）攤位費、展場佈置、展示設備租賃、文宣印刷與現場推廣人力 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 社群廣告 | 短影音與圖片素材製作、社群平台（FB／IG／LINE）廣告投放 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 數位廣告 | Google 搜尋關鍵字廣告投放 | 80,000 | 0 | 80,000 |
|  | 合計 | 380,000 | 0 | 380,000 |

驗算：200,000+100,000+80,000 = 380,000 ✅；占總經費比例 = 380,000 ÷ 4,451,000 = 8.54%（未逾上限 10%）✅

參展費 200,000 內容拆項（供審查參考，實際核銷依正式憑證）

| 細項 | 概估金額 |
| --- | --- |
| 攤位費（含基本隔板、桌椅、照明、楣板） | 60,000 |
| 展場佈置（形象背板、地毯、展示架） | 45,000 |
| 展示設備租賃（大尺寸顯示器、行動裝置展示機，展期 3 日） | 30,000 |
| 文宣印刷（型錄、海報、易拉展、名片） | 25,000 |
| 現場推廣人力（外聘短期支援人員，展期 3 日） | 25,000 |
| 展場水電網路申請、展品運送與雜支 | 15,000 |
| 合計 | 200,000 |

註 1：現場推廣人力限外聘短期支援人員，本計畫 12 位專職研發人員之薪資已編列於 2.1 人事費表，不重複列入本科目。 註 2：參展為 115 年 10 月 1–3 日台北國際照顧博覽會（照顧科技子展），實際支出依發票核實，科目總額 380,000 不變；依方案 A 推廣費補助款列為 0、全數自籌。

推廣策略說明：本服務為雙邊市場（家庭端由子女付費、機構端由長照／健康中心採購），三軌推廣分別對應——參展（照顧科技子展）直接觸及長照機構決策者、現場實機體驗並蒐集場域試辦意向，為 E 分項場域推廣之主戰場與具體成果；社群廣告以短影音情感訴求擴散觸及潛在家庭；數位廣告觸及主動搜尋長者照顧解方之子女。三軌並行方能同時驗證 B 端導入與 C 端獲客兩條路徑，缺一則計畫效益指標無法完整驗證。

## 三、資安經費運用表

| 項目 | 說明 | 金額 | 是否重複編列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委外驗證費 | App 第三方資安檢測（見 2.5 表） | 200,000 | 否，獨立編列於科目 5 |
| 人事費內資安人力折算 | 李守益（後端）、王再旺（系統整合暨後端）二位兼資安工作，計畫人事費合計 788,000 元中，估列約 19.63% 工作時間投入 D 分項（資安與品質驗證）相關工作，折算約 155,000 元 | 165,000 | 否，已內含於 2.1 人事費表總額中，本列僅供資安經費占比揭露，不重複追加編列 |
| 資安經費合計（揭露用） |  | 365,000 |  |
| 占總經費比例 | 365,000 ÷ 4,451,000 | 8.20% | ✅ 達主管機關資安經費占比 ≥7% 門檻 |

驗算：200,000+165,000 = 365,000；365,000 ÷ 4,451,000 = 8.20% ≥ 7% ✅（薪資不動，僅供占比歸類說明；後端資安人力折算依核定版 165,000）

## 四、年度經費分配表

本計畫全案執行期間為 115 年 6 月至 115 年 11 月，僅涉單一年度（115 年度），無跨年度分配需求。

| 年度 | 補助款 | 自籌款 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 115 年度 | 1,900,000 | 2,551,000 | 4,451,000 |
| 合計 | 1,900,000 | 2,551,000 | 4,451,000 |

### 附：115 年度內執行期程參考分配（依甘特圖月進度累計比率換算，非必填、僅供審查參考）

甘特圖月累計進度：08 月 15% → 09 月 40% → 10 月 72% → 11 月 100%（即單月增量 15% / 25% / 32% / 28%）。

| 月份 | 單月進度增量 | 概算金額（合計） | 補助款 | 自籌款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115/07 | 8% | 356,080 | 152,000 | 204,080 |
| 115/08 | 11% | 489,610 | 209,000 | 280,610 |
| 115/09 | 11% | 489,610 | 209,000 | 280,610 |
| 115/10 | 11% | 489,610 | 209,000 | 280,610 |
| 115/11 | 11% | 489,610 | 209,000 | 280,610 |
| 115/12 | 13% | 578,630 | 247,000 | 331,630 |
| 116/01 | 12% | 534,120 | 228,000 | 306,120 |
| 116/02 | 12% | 534,120 | 228,000 | 306,120 |
| 116/03 | 11%（含尾差調整） | 489,610 | 209,000 | 280,610 |
| 合計 | 100% | 4,451,000 | 1,900,000 | 2,551,000 |

註：本參考表小數點四捨五入，尾差已併入 116/03；補助款╱自籌款欄位加總後與第一段年度經費分配表完全一致、無尾差。正式核銷仍以第一段「115 年度」整年合計為準。

核定預算分配：115 年度補助款 1,900 千元、116 年度 0 千元；自籌款依實際支出年度認列。結案款請領期程依承辦單位指示辦理。

## 五、總驗算彙總

| 驗算項目 | 結果 |
| --- | --- |
| 人事費逐列小計 | 3,375,000 ✅（入口逐列四捨五入） |
| 設備使用費逐列小計 | 496,000 ✅ |
| 驗證費 | 200,000 ✅ |
| 創新服務推廣費逐列小計 | 380,000 ✅ |
| 總經費（4 科目合計） | 3,375,000 ✅（入口逐列四捨五入） |
| 補助款（50%） | 1,900,000（42.68%，核定）✅ |
| 自籌款 | 4,451,000 − 1,900,000 = 2,551,000 ✅ |
| 創新服務推廣費占比 | 8.54%（<10% 上限）✅ |
| 資安經費占比 | 8.20%（≥7% 門檻）✅ |
| 各科目補助╱自籌對半 | 依入口定案分配，補助合計未逾 50% ✅ |

- 2.5 驗證費表：資安協作與送測窗口已填為愛台灣驗證股份有限公司；正式 App 檢測實驗室須於簽約及送測時依政府認可名錄確認，避免書面審查被要求補件。

- 參展攤位費待校準：推廣費「參展」20 萬為 Cares Expo Taipei 2026 攤位費、佈置、設備租賃、印刷與現場人力之估列；主辦（侒可傳媒）尚未公開 2026 攤位價目與報名截止日，取得正式報價後於細項間回校（科目總額 380,000 不變）。

- AI 開發工具核銷憑證：屬專業研發軟體營業租賃，須於採購時即保存可載明計費期間之正式帳單與付款證明（詳 2.3 表下方備註）。