# 計畫書摘要表（續）— 500 萬案

【2026-10-13 依數位產業署核定函修正】計畫期程修正為 115 年 6 月 25 日至 116 年 3 月 31 日；核定總經費 4,451 千元、補助款 1,900 千元（42.68%）、自籌款 2,551 千元；查核點改為三波（115/12 期中階段、116/01 Android 功能驗收、116/03 結案）；六項驗收指標正式納入查核點。本檔紅字＋粗體＋底線＝本次修正處。

對應官方附件 7「計畫摘要」欄位。類別：AI 創新應用服務。公開發布版口徑（不揭露開源模型名、GPU、解析度）。

## 公司簡介

嘉瑪科技股份有限公司（統一編號 24461087、負責人蔡盛全、核准設立 098/09/03、實收資本額 1,500 萬元），為國內資訊服務與系統整合業者，所營事業含資訊軟體服務業（I301010）、資料處理服務業（I301020）等。主要營業項目：AIoT 雲平台與智慧生態解決方案——EMS 智慧能源管理、ESG 碳盤查、智慧樓宇、智慧工廠、智慧醫療及園區等多元產業之系統整合與軟體服務；2022 年通過 ISO 27001 資訊安全管理認證。

## 目標市場需求分析（產業挑戰）

台灣於 114 年 12 月邁入超高齡社會，65 歲以上人口達 467.3 萬人（占 20.06%），獨居長者近 118 萬人（內政部，2025）。長照人力吃緊（2028 年缺口推估 6.7 萬人），家庭照顧負荷與長者孤獨感為國家級課題；市場需求由「監測身體」轉向「陪伴情緒」。

## 目標市場業者痛點分析

① 家庭端：子女遠距擔憂長輩、慢性病追蹤斷線、長者不主動操作科技。② 長照中心／健康中心：照護人力吃緊、家屬頻繁來電、離峰陪伴空白。③ 企業 ESG：中壯年員工照顧父母之隱形負擔重，企業缺乏有感、可量化的員工照顧福利與永續（S）作為。

## 預計開發技術或服務之說明

以「長者健康陪伴照護」單一場景，將已試營運之 Munea App（iOS）完整開發至正式上線，並新增企業／機構應用能力：① Android 版新開發、iOS 版完善上線；② 營運後台（一套後台、兩模組：席次管理〔組織帳號、席次配發與後台開通、用量報表、月結〕＋關懷報告與異常通知）；③ AI 照護智慧深化（心理支持約束層、記憶情境感知、安全守護）。核心以自研三顆腦協同（即時對話／背景感知記憶／安全守護），講台灣繁體中文、為長者調校照護分寸。

## 計畫執行優勢（獨特性與代表性）

以台灣繁體原生、同時服務家庭與企業（ESG／長照中心）為定位之長者健康陪伴 App（台灣市場少見同時具備此組合者）；純軟體、可快速導入（長者用自有手機、機構用既有裝置）；企業席次 B2B2C 模式（企業付費、長者免費由營運後台開通綁定、不經 App Store 抽成），國際先例 Calm for Business／Headspace for Work。前期成果（iOS 試營運版、安全紅線 13/13）已自籌完成，佐證執行能力。

## 計畫結案預期效益

| 效益類別 | 項目 | 結案當年（N＝116 年） |
| --- | --- | --- |
| 量化 | 產品上線 | Android＋iOS 正式上線；營運後台（席次管理＋關懷報告）上線 |
| 量化 | 帶動企業客戶數 | 結案前健康中心／長照中心＋ESG 企業試辦導入 2–3 家（含付費意向書，達標轉正式付費）；結案當年（116 年）企業客戶數 4 家 |
| 量化 | 成果使用者數 | 結案當年（116 年）≥ 600 人次（C 端帳號啟用＋B 端導入場域觸及） |
| 技術創新 | 智慧財產 | 軟體著作權歸屬公司；核心技術文件以營業秘密管理（本階段不以專利為布局主軸） |
| 創新效益 | 計畫產出 | 技術／產品／服務 ≥ 4 項；技術推廣活動 ≥ 2 場 |
| 社會效益 | 增加就業 | 結案當年（116 年）新增 1 人、後逐年新增 2／3 人【待拍板】；研發人才培育 12 人（12 人皆既有、維持研發就業） |

質化效益：對公司＝由系統整合服務轉型為自研 AI 產品公司、建立經常性訂閱與授權收入；對產業＝加速長照與健康服務數位轉型；對社會＝超高齡社會之長者陪伴與安全網、企業 ESG 員工照顧。

## 計畫關鍵字

長者健康陪伴照護 App、AI 照護智慧、企業席次 B2B2C、長照中心數位轉型、ESG 員工家庭照顧。

金額：總經費 4,451,000 元、核定補助 1,900,000 元（42.68%）、公司自籌 2,551,000 元。計畫期程：115 年 6 月 25 日至 116 年 3 月 31 日。