# 補件說明｜嘉瑪科技股份有限公司

計畫名稱：Munea 沐寧：AI 健康陪伴照護 App 開發與家庭與企業 ESG 場域應用服務計畫　｜　補件日期：民國 115 年 7 月 28 日

# 一、主管機關補件事項與辦理情形

| 補件事項 | 辦理情形 | 對應文件 |
| --- | --- | --- |
| 1. 計畫期程調整為 115 年 6 月 25 日至 115 年 11 月 16 日止 | 已調整。全案期程一致更新，甘特圖新增 115/07 欄位。 | 01、02、03 |
| 2. 查核點及編列經費同步依計畫期程調整 | 已調整。人月 44→53、總經費 3,936→4,529 千元；查核點時程與月別進度分配同步更新。 | 01、02、03 |
| 3. 補具「愛台灣驗證股份有限公司」合作意向書（雙方用印） | 已補具。MOU 合作意向書一式 3 頁，甲乙雙方公司大小章齊備，用印日期 115/07/28。 | 05 |

# 二、經費調整前後對照

| 科目 | 調整前 | 調整後 | 增減 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人事費 | 2,936,000 | 3,424,000 | +488,000 | 人月 44→53 |
| 設備使用費 | 420,000 | 525,000 | +105,000 | 投入月數 4→5 個月 |
| 驗證費（App 資安檢測） | 200,000 | 200,000 | － | 金額不變 |
| 創新服務推廣費 | 380,000 | 380,000 | － | 金額不變 |
| 總經費 | 3,936,000 | 4,529,000 | +593,000 |  |
| 申請補助款 | 1,966,000 | 2,262,500 | +296,500 | 占 49.96%，未逾 50% |
| 公司自籌款 | 1,970,000 | 2,266,500 | +296,500 |  |
| 資安經費占比 | 8.13% | 7.84% | －0.29% | 仍達 ≥7% 門檻 |
| 推廣費占比 | 9.65% | 8.39% | －1.26% | 未逾 10% 上限 |

# 三、人力與期程調整邏輯

計畫期程自 115 年 6 月 25 日起算，其中 6 月 25 日至 6 月 30 日（計 6 日）為計畫啟動準備期，未編列任何經費；實際人力投入自 115 年 7 月起計。人力調整原則如下：

| 類別 | 人員 | 調整 | 依據 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本公司在職人員（9 人） | 黃聖育、李守益、陳佩珊、黃郁筑、鄭郁潔、林勇全（各 5 人月）；王再旺、陳少喬（各 4 人月）；蔡雅歌（3 人月） | 隨計畫期程各提前 1 個月投入 | 檢附 115 年 6、7 月薪資清冊佐證在職 |
| 115 年 8 月起到職／投入（3 人） | 曾宇晞（計畫主持人）、袁震宇、蔡盛全（各 4 人月） | 維持原投入月數不變 | 未列於 6、7 月薪資清冊 |

各月投入人月：115/07 為 6 人月、115/08 為 11 人月、115/09～115/11 各 12 人月，合計 53 人月，與月別經費分配比例一致。

# 四、職務名稱對照說明

本次檢附之 115 年 6、7 月薪資清冊所列「職務名稱」為公司人事系統之現職名稱；計畫書所列「計畫職稱」係同一人於本計畫實際擔任之研發角色，兩者並行不悖。薪資金額均以清冊所載為準，人事費依各員月薪與實際投入人月核實編列。主要對照如下：

| 姓名 | 薪資清冊職務名稱 | 本計畫擔任角色 |
| --- | --- | --- |
| 李守益 | 業務副總 | 後端研發工程師（兼資安）— 具中央大學資訊工程研究所學歷 |
| 陳少喬 | 財務管理部經理 | 系統分析與需求規劃 — 具交通大學經營管理研究所學歷 |
| 蔡雅歌 | 管理部經理 | 軟體測試與研發支援工程師 |
| 陳佩珊 | 專案管理師 | 多媒體介面設計工程師 — 具臺灣藝術大學多媒體動畫學系背景 |
| 林勇全 | 技術顧問 | AI 技術／架構顧問 |

# 五、本次檢送文件清單

| 編號 | 文件名稱 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 計畫書第一部分（補件版） | 期程、人力表、甘特圖、資安經費表已更新 |
| 02 | 時程人力經費表-工作計畫（補件版） | 甘特圖新增 115/07、每人每月投入工時表已更新 |
| 03 | 經費表（官方格式-補件版） | 各科目預算表、月別進度分配表已更新 |
| 04 | 計畫書摘要表續（補件版） | 金額段落已更新 |
| 05 | 愛台灣驗證股份有限公司 合作意向書 MOU | 雙方用印，115/07/28 |
| 附 | 115 年 6 月、7 月薪資清冊 | 佐證在職人員與薪資 |