# 附件 7・經費需求（第二部分）— 500 萬案經費表（Edward 定案版）

計畫名稱：Munea 沐寧：AI 健康陪伴照護 App 開發與家庭與企業ESG場域應用服務計畫 計畫期間：115 年 6 月 25 日–115 年 11 月 16 日（5 個月，單一年度：115 年度） 申請公司：嘉瑪科技股份有限公司（統編 24461087） 補助比率：約 49.96%（未逾 50%；申請補助類別為 AI 創新應用服務類） 單位：新臺幣元（本表金額為唯一真相，與 draft/00-500萬案定案基準.md、draft/500萬案-工作計畫與甘特圖.md 完全對齊） 2026-07-19～20 定案（依 Edward 自建試算表對齊）：總經費壓進 3xx 萬。調整三處——①計畫主持人月薪調為 120,000 ②AI 開發工具租金由 400,000 調整為 240,000（10 帳號×6,000×4 月，保留、非移除）③Gemini API 調為 8,000。創新服務推廣費依「參展／社群廣告／數位廣告」三軌重編。 2026-07-20 二次定案（Edward 依實務參展經驗校準）：參展費由 100,000 調整為 200,000（依 Edward 過往展會實務，2 格攤位含裝潢、展示設備租賃、印刷、現場人力，總支出約 20–40 萬；本表僅編列合理之 200,000，逾此部分由公司自費、不列入本補助案）；創新服務推廣費總額由 335,776 調整為 380,000（社群廣告 100,000、數位廣告 80,000 予以保留，維持雙邊市場推廣完整性）。總經費 3,936,000、申請補助 1,966,000（約 49.95%）、公司自籌 1,970,000，推廣費占比 9.65%（未逾 10% 上限）。　【2026-07-28 補件調整】依主管機關補件通知，計畫期程調整為 115 年 6 月 25 日至 115 年 11 月 16 日（其中 6/25–6/30 計 6 日為計畫啟動準備期、未編列經費，人力自 115 年 7 月起投入）。隨期程調整：人月 44→53、人事費 2,936,000→3,424,000、設備使用費投入月數 4→5 個月（420,000→525,000）、總經費 3,936,000→4,529,000、申請補助 1,966,000→2,262,500（約 49.96%、未逾 50%）、公司自籌 1,970,000→2,266,500、推廣費占比 9.65%→8.39%、資安占比 8.13%→7.84%（仍達 ≥7% 門檻）。驗證費 200,000 與創新服務推廣費 380,000 金額不變。以上為本表現行數字，前述沿革保留備查。

## 一、開發總經費預算表

| 科目 | 補助款 | 自籌款 | 合計 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 人事費 | 1,712,000 | 1,712,000 | 3,424,000 | 75.60% |
| 2. 消耗性器材及原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3. 設備使用費 | 262,500 | 262,500 | 525,000 | 11.59% |
| 4. 設備維護費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5. 無形資產、委託研究或勞務費（驗證費） | 99,000 | 101,000 | 200,000 | 4.42% |
| 6. 國內差旅費 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 7. 創新服務推廣費 | 189,000 | 191,000 | 380,000 | 8.39% |
| 總計 | 2,262,500 | 2,266,500 | 4,529,000 | 100.00% |

驗算： - 總經費：1,712,000+262,500+99,000+189,000 = 2,262,500（補助款）；公司自籌 2,266,500，合計 4,529,000✅ - 補助比率：2,262,500 ÷ 4,936,000 ≈ 49.95% ✅（補助比率未逾 50%；驗證費與推廣費依入口定案金額分配） - 各科目未四捨五入占比合計 100.00%（表列至小數 2 位可能有四捨五入尾差） ✅

## 二、各科目明細表

### 2.1 人事費表

| 編號 | 姓名 | 職務別（計畫職稱） | 月薪（元/月） | 投入人月 | 概算金額 | 補助款（50%） | 自籌款（50%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曾宇晞 | 計畫主持人／產品負責人（PO） | 120,000 | 4 | 480,000 | 240,000 | 240,000 |
| 2 | 黃聖育 | AI 研發工程師 | 73,600 | 5 | 368,000 | 184,000 | 184,000 |
| 3 | 李守益 | 後端研發工程師（兼資安） | 79,600 | 5 | 398,000 | 199,000 | 199,000 |
| 4 | 王再旺 | 系統整合暨後端研發工程師（兼資安） | 97,600 | 4 | 390,000 | 195,000 | 195,000 |
| 5 | 袁震宇 | UIUX 設計工程師 | 62,600 | 4 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
| 6 | 陳少喬 | 系統分析與需求規劃 | 35,600 | 4 | 142,000 | 71,000 | 71,000 |
| 7 | 蔡雅歌 | 軟體測試與研發支援工程師 | 43,825 | 3 | 131,000 | 66,000 | 65,000 |
| 8 | 陳佩珊 | 多媒體介面設計工程師 | 49,600 | 5 | 248,000 | 124,000 | 124,000 |
| 9 | 黃郁筑 | UIUX 設計工程師 | 52,600 | 5 | 263,000 | 131,000 | 132,000 |
| 10 | 蔡盛全 | 場域驗證與使用者研究主持 | 119,416 | 4 | 478,000 | 239,000 | 239,000 |
| 11 | 鄭郁潔 | 軟體測試工程師 | 27,600 | 5 | 138,000 | 69,000 | 69,000 |
| 12 | 林勇全 | AI 技術／架構顧問 | 27,600 | 5 | 138,000 | 69,000 | 69,000 |
|  |  | 合計（12 人、53 人月） |  | 53 | 3,424,000 | 1,712,000 | 1,712,000 |

驗算：入口依各列概算金額四捨五入至千元，480+368+398+390+250+142+131+248+263+478+138+138 = 3,424 千元；補助款與自籌款各 1,712 千元。

### 2.2 消耗性器材及原材料費表

本計畫為純軟體開發案（App 開發＋場域驗證服務），無消耗性器材及原材料支出。本項未編列，金額 0 元。

### 2.3 設備使用費表

| 項目 | 內容說明 | 單價 | 數量 | 月數 | 小計 | 補助款（50%） | 自籌款（50%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專業研發軟體租金（AI 開發工具：Claude＋Codex） | 開發用 AI 輔助工具帳號營業租賃 | 6,000 元/帳號・月 | 10 帳號 | 5 | 300,000 | 150,000 | 150,000 |
| 雲端顯卡（GPU）租金 | AI 模型訓練╱推論用雲端 GPU 租用 | 20,000 元/張・月 | 2 張 | 5 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 雲端主機（Cloud Run） | App 後端服務雲端運算資源 | 2,000 元/月 | 1 | 5 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 專業軟體租金（Gemini API） | AI 模型 API 使用費 | 2,000 元/月 | 1 | 5 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 雲端主機（Supabase） | 資料庫╱後端服務雲端資源 | 1,000 元/月 | 1 | 5 | 5,000 | 2,500 | 2,500 |
|  | 合計 |  |  |  | 525,000 | 262,500 | 262,500 |

驗算：300,000+200,000+10,000+10,000+5,000 = 525,000 ✅

核銷憑證備註（依附件 8「創新或研究發展設備使用費」營業租賃規定）：AI 開發工具屬「專業研發軟體之營業租賃」，應備妥訂閱／租賃證明、載明計費期間之逐月單據（供應商可下載之正式帳單）、信用卡或轉帳付款證明；涉外幣支付者另附當時之外幣匯率表，並檢附用途與分攤說明。國外採購、收據形式憑證均為規定所容許。

### 2.4 設備維護費表

本計畫所用雲端資源╱工具皆為訂閱租用制、無自有設備需維護。本項未編列，金額 0 元。

### 2.5 無形資產、委託研究或勞務（驗證）費表

| 項目 | 內容說明 | 委外機構 | 金額 | 補助款（50%） | 自籌款（50%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| App 第三方資安檢測 | Android／iOS App 委外資安弱點檢測與報告 | 愛台灣驗證股份有限公司（資安協作與送測窗口；實際 App 基本資安檢測由政府認可之第三方實驗室執行，正式檢測單位以簽約及送測時認可名錄為準） | 200,000 | 99,000 | 101,000 |
|  | 合計 |  | 200,000 | 99,000 | 101,000 |

驗算：200,000 元＝補助款 99,000 元＋自籌款 101,000 元。

資安協作與送測窗口為愛台灣驗證股份有限公司；實際 App 基本資安檢測由政府認可之第三方實驗室執行，正式檢測單位以簽約及送測時認可名錄為準。

### 2.6 國內差旅費表

本計畫執行團隊皆為專職駐點，場域驗證（健康中心╱ESG 企業）以在地拜訪為主，暫不編列國內差旅費。本項未編列，金額 0 元。

### 2.7 創新服務推廣費表

| 項目 | 內容說明 | 金額 | 補助款（50%） | 自籌款（50%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 參展費 | Cares Expo Taipei 台北國際照顧博覽會（115/10/01–03・南港展覽館一館）攤位費、展場佈置、展示設備租賃、文宣印刷與現場推廣人力 | 200,000 | 99,000 | 101,000 |
| 社群廣告 | 短影音與圖片素材製作、社群平台（FB／IG／LINE）廣告投放 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| 數位廣告 | Google 搜尋關鍵字廣告投放 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
|  | 合計 | 380,000 | 189,000 | 191,000 |

驗算：200,000+100,000+80,000 = 380,000 ✅；占總經費比例 = 380,000 ÷ 4,529,000 = 8.39%（未逾上限 10%）✅

參展費 200,000 內容拆項（供審查參考，實際核銷依正式憑證）

| 細項 | 概估金額 |
| --- | --- |
| 攤位費（含基本隔板、桌椅、照明、楣板） | 60,000 |
| 展場佈置（形象背板、地毯、展示架） | 45,000 |
| 展示設備租賃（大尺寸顯示器、行動裝置展示機，展期 3 日） | 30,000 |
| 文宣印刷（型錄、海報、易拉展、名片） | 25,000 |
| 現場推廣人力（外聘短期支援人員，展期 3 日） | 25,000 |
| 展場水電網路申請、展品運送與雜支 | 15,000 |
| 合計 | 200,000 |

註 1：現場推廣人力限外聘短期支援人員，本計畫 12 位專職研發人員之薪資已編列於 2.1 人事費表，不重複列入本科目。 註 2：依 Edward 過往展會實務經驗，2 格攤位含全套佈置之總支出約 20–40 萬元；本計畫僅就與計畫推廣直接相關之合理範圍編列 200,000 元，超出部分由公司自費支應、不列入本補助案。 註 3：主辦單位（侒可傳媒）2026 年攤位價目與報名截止日尚未公開，取得正式報價後於細項間內部調整，科目總額 380,000 不變。

推廣策略說明：本服務為雙邊市場（家庭端由子女付費、機構端由長照／健康中心採購），三軌推廣分別對應——參展（照顧科技子展）直接觸及長照機構決策者、現場實機體驗並蒐集場域試辦意向，為 E 分項場域推廣之主戰場與具體成果；社群廣告以短影音情感訴求擴散觸及潛在家庭；數位廣告觸及主動搜尋長者照顧解方之子女。三軌並行方能同時驗證 B 端導入與 C 端獲客兩條路徑，缺一則計畫效益指標無法完整驗證。

## 三、資安經費運用表

| 項目 | 說明 | 金額 | 是否重複編列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委外驗證費 | App 第三方資安檢測（見 2.5 表） | 200,000 | 否，獨立編列於科目 5 |
| 人事費內資安人力折算 | 李守益（後端）、王再旺（系統整合暨後端）二位兼資安工作，計畫人事費合計 788,000 元中，估列約 19.63% 工作時間投入 D 分項（資安與品質驗證）相關工作，折算約 155,000 元 | 155,000 | 否，已內含於 2.1 人事費表總額中，本列僅供資安經費占比揭露，不重複追加編列 |
| 資安經費合計（揭露用） |  | 355,000 |  |
| 占總經費比例 | 355,000 ÷ 4,529,000 | 7.84% | ✅ 達主管機關資安經費占比 ≥7% 門檻 |

驗算：200,000+155,000 = 355,000；355,000 ÷ 4,529,000 = 7.84% ≥ 7% ✅（薪資不動，僅供占比歸類說明）

## 四、年度經費分配表

本計畫全案執行期間為 115 年 6 月至 115 年 11 月，僅涉單一年度（115 年度），無跨年度分配需求。

| 年度 | 補助款 | 自籌款 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 115 年度 | 2,262,500 | 2,266,500 | 4,529,000 |
| 合計 | 2,262,500 | 2,266,500 | 4,529,000 |

### 附：115 年度內執行期程參考分配（依甘特圖月進度累計比率換算，非必填、僅供審查參考）

甘特圖月累計進度：08 月 15% → 09 月 40% → 10 月 72% → 11 月 100%（即單月增量 15% / 25% / 32% / 28%）。

| 月份 | 單月進度增量 | 概算金額（合計） | 補助款 | 自籌款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115/07 | 11% | 498,190 | 249,000 | 249,190 |
| 115/08 | 21% | 951,090 | 475,500 | 475,590 |
| 115/09 | 23% | 1,041,670 | 520,500 | 521,170 |
| 115/10 | 23% | 1,041,670 | 520,500 | 521,170 |
| 115/11 | 22%（含尾差調整） | 996,380 | 497,000 | 499,380 |
| 合計 | 100% | 4,529,000 | 2,262,500 | 2,266,500 |

註：本參考表小數點四捨五入，尾差已併入 115/11；補助款╱自籌款欄位加總後與第一段年度經費分配表完全一致、無尾差。正式核銷仍以第一段「115 年度」整年合計為準。

## 五、總驗算彙總

| 驗算項目 | 結果 |
| --- | --- |
| 人事費逐列小計 | 3,424,000 ✅（入口逐列四捨五入） |
| 設備使用費逐列小計 | 525,000 ✅ |
| 驗證費 | 200,000 ✅ |
| 創新服務推廣費逐列小計 | 380,000 ✅ |
| 總經費（4 科目合計） | 3,424,000+525,000+200,000+380,000 = 4,529,000 ✅ |
| 補助款（50%） | 2,262,500（約 49.96%，未逾 50%）✅ |
| 自籌款 | 4,529,000 − 2,262,500 = 2,266,500 ✅ |
| 創新服務推廣費占比 | 8.39%（<10% 上限）✅ |
| 資安經費占比 | 7.84%（≥7% 門檻）✅ |
| 各科目補助╱自籌對半 | 依入口定案分配，補助合計未逾 50% ✅ |

- 2.5 驗證費表：資安協作與送測窗口已填為愛台灣驗證股份有限公司；正式 App 檢測實驗室須於簽約及送測時依政府認可名錄確認，避免書面審查被要求補件。

- 參展攤位費待校準：推廣費「參展」20 萬為 Cares Expo Taipei 2026 攤位費、佈置、設備租賃、印刷與現場人力之估列；主辦（侒可傳媒）尚未公開 2026 攤位價目與報名截止日，取得正式報價後於細項間回校（科目總額 380,000 不變）。

- AI 開發工具核銷憑證：屬專業研發軟體營業租賃，須於採購時即保存可載明計費期間之正式帳單與付款證明（詳 2.3 表下方備註）。

建檔 2026-07-17・馬魯克；2026-07-19～20 定案改版（依 Edward 試算表：主持人月薪 120,000、AI 工具 240,000、Gemini API 8,000；推廣費改參展／社群／數位三軌）。2026-07-20 二次定案：參展費依 Edward 實務經驗由 10 萬調為 20 萬、推廣費總額調為 380,000（社群與數位廣告預算保留）。總經費 3,936,000、補助 1,966,000、自籌 1,970,000、推廣占比 9.65%、資安占比 8.13%。經費表已與 DIGITAL+ 入口定案金額逐項對齊。　【2026-07-28 補件調整】依主管機關補件通知，計畫期程調整為 115 年 6 月 25 日至 115 年 11 月 16 日（其中 6/25–6/30 計 6 日為計畫啟動準備期、未編列經費，人力自 115 年 7 月起投入）。隨期程調整：人月 44→53、人事費 2,936,000→3,424,000、設備使用費投入月數 4→5 個月（420,000→525,000）、總經費 3,936,000→4,529,000、申請補助 1,966,000→2,262,500（約 49.96%、未逾 50%）、公司自籌 1,970,000→2,266,500、推廣費占比 9.65%→8.39%、資安占比 8.13%→7.84%（仍達 ≥7% 門檻）。驗證費 200,000 與創新服務推廣費 380,000 金額不變。以上為本表現行數字，前述沿革保留備查。